п. Кизнер 2022 г.

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2018-2024 годы»**

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ «Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2018-2024 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»» на 2018-2024 гг.» |
| Куратор | Глава Кизнерского района |
| Координатор | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»» |
| Ответственный исполнитель  программы | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  - начальник Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |
| Соисполнители  программы | Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; сектор архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерского района Удмуртской Республики» |
| Основание для разработки  программы | Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691 «Об утверждении «Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». |
| Цель | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования **«**Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |
| Задачи | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский»  2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский».  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский». |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), ед./кв.м; 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты; 3. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (парки, скверы и т.д.), ед. 4. Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», кв.м. 5. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, тыс. руб.; 6. Доля благоустроенных дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %. 7. Доля благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации – 2018-2024 годы.  Этапы реализации программы не выделяются. |
| Объем средств бюджета на реализацию программы | **Территориальный отдел «Кизнерский»**  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 2987733,97 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 2226376,71 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 526523,29 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерское» – 182483,97 руб.  -за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 52350,0 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2019 год составляет 3028218,37 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 2748798,6 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 85014,39 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерское» – 150479,38 руб.  -за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 43926,0 руб.  - Общий объем финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 2646418,0 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 2036418,57руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 477678,43 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерское» – 132321,0 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составляет  составляет 2304900,0 (Два миллиона триста четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 2129288,93 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 65854,30 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерское» – 109756,77 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2022 год составляет 2759669,47 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 2128887,88 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 499368,76 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ «Кизнерский район Удмуртской Республики» – 131412,83 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2023 год составляет 2759669,47 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 2128887,88 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 499368,76 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртская Республика» –131412,83 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2024 год составляет 2759669,47 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 2128887,88 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 499368,76 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 131412,83 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018-2024 годы составляет 19226278,75 (девятнадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч двести семьдесят восемь) рублей 75 копеек, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 15507546,45 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 2653176,69 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 969279,61 руб.  -за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 96276,0 руб.  **Территориальный отдел «Липовский»**  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 540 855,00 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 417 231,0 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 97 869,0 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Липовское» – 25 755,0 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2019 год составляет 540 855,00 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 417 231,0 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 97 869,0 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Липовское» – 25 755,0 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 425925, 00 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 328571,00 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 77072,00 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Липовское» – 20 282,0 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составляет 425925,00 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 328571,00 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 77072,00 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Липовское» – 20282,00 руб.  -за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 27 042,75 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2022 год составляет 444068,00 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 342567,00 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 80355,00 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»» – 21146,0 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2023 год составляет 444068,75 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 342567,00 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 80355,00 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 21146,00 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на 2024 год составляет 444068,00 рублей, в том числе:  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 342567,00 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 80355,00 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 21146,00 руб.  **Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018-2024 годы составляет 3 265 764,00 рублей, в том числе:**  -за счет средств бюджета Российской Федерации – 2 519 305,00 руб.  -за счет бюджета Удмуртской Республики – 590947,00 руб.  -за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 155512,00 руб.  Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации программы является формирование комфортной и современной для проживания городской среды, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых территорий, а также повышение уровня благоустройства общественных территорий;  Социальным эффектом реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;  Для количественной оценки результатов программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений. |

**1.Характеристика состояния сферы благоустройства.**

Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».

**1. Характеристика благоустройства дворовых территорий**

Современные условия постоянно меняющейся и развивающейся инфраструктуры муниципального образования приводят к необходимости адекватного совершенствования благоустройства территорий, выдвигают высокие требования к внешнему облику населенных пунктов. На сегодняшний день необходимо изменить подход к качественным характеристикам благоустройства придомовых и внутриквартальных территорий. Многие дворовые территории муниципального образования, сегодня, по степени благоустроенности не отвечают градостроительным и санитарно-гигиеническим требованиям, асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов требует капитального ремонта, а в некоторых случаях и полной реконструкции.

На территории территориального отдела «Кизнерский» расположен 41 многоквартирный дом. Порядка 60 процентов дворовой территории 4820 м.2 нуждается в благоустройстве. На территории территориального отдела «Липовский» расположено 5 многоквартирных домов. Порядка 50 процентов дворовой территории 490 м.2 нуждается в благоустройстве. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство придомовых и внутриквартальных территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству придомовых и внутриквартальных территорий (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству придомовых и внутриквартальных территорий, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству придомовых и внутриквартальных территорий;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству придомовых и внутриквартальных территорий. Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству придомовых и внутриквартальных территорий, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую среду для проживания граждан.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по территориальным отделам «Кизнерский» и «Липовский» полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 40% дворовых территорий имеет высокий физический износ, а в некоторый дворах и вовсе отсутствует.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Состояние дворовых территорий является важным фактором формирования благоприятной городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В то же время в вопросах благоустройства дворовых территорий имеется ряд проблем:

- отсутствие четких границ между дворовой территорией;

-хаотичная парковка;

-отсутствие освещения придомовой территории;

-отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей (пенсионеры, дети, маломобильные группы населения, автомобилисты, молодые люди и др.).

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач.

Формирование границ на территории необходимо для обеспечения комфорта и безопасности разных групп пользователей.

Организация функционального освещения повысит безопасность использования территории.

Для разностороннего развития детей необходима организация площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп.

Обеспечение доступности для маломобильных групп населения, в т.ч. создание без барьерной среды для маломобильных граждан.

Высадка деревьев и кустарников (озеленение) способствует повышению комфорта во дворах.

Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к собственному муниципальному образованию.

Пространство двора ограничено, и в каждом конкретном случае требуется делать выбор между тем или иным решением. Такие решения необходимо принимать совместно с жителями.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения муниципального образования увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий жилых домов, улучшить условия для отдыха.

**2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.**

Внешний облик муниципального образования, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Общественные территории – это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, пешеходные зоны, улицы, скверы, иные территории).

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и обустройству объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озеленение территории является неотъемлемой частью развития как вновь осваиваемых участков, так и существующей застройки. Зеленые насаждения играют несколько важных ролей: социальную, рекреационную, санитарно-гигиеническую, эстетическую, ландшафтно-архитектурную.

На территории территориальных отделов за счет разных источников финансирования проводились работы по благоустройству общественных территорий.

Однако наблюдается нехватка благоустроенных зеленых зон для отдыха и занятия спортом. Озелененные территории создают образ муниципального образования, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей муниципального образования, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства муниципального образования и важным условием его инвестиционной привлекательности.

С целью создания комфортной городской среды и привлекательности объектов гражданам и организациям необходимо принять финансовое и трудовое участие в благоустройстве общественных территорий на безвозмездной основе.

В соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016), направленным на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселений, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, защиту территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, в городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Проблемы общественных территорий муниципального образования:

- отсутствие необходимого количества качественных зон отдыха;

- неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм;

- сокращение зеленых насаждений;

- отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей, в т.ч. для маломобильных групп населения;

- замусоренность территорий.

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач:

Приведение парков, скверов, а также малых архитектурных форм в нормативное состояние обеспечит качественное изменение общественных территорий, повысит степень удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

Создание зеленых зон для отдыха граждан будет способствовать улучшению экологической обстановки, совершенствованию эстетического состояния территории, увеличению площади благоустроенных зеленых насаждений, предотвращению сокращения зеленых насаждений;

Обеспечение доступности для маломобильных групп населения обеспечит создание без барьерной среды для данной группы населения в зоне общественных территорий;

Привитие жителям любви и уважения к муниципальному образованию, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования и вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к муниципальному образованию.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, повысит уровень благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям муниципального образования.

В 2018-2024 гг. благоустройство общественных и дворовых территорий будет реализовано с учетом комплексного подхода.

1) Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

**минимальный перечень работ по благоустройству:**

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое, при этом доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не может быть менее 5 процентов и более 25 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

**дополнительный перечень работ по благоустройству:**

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- оборудование мест автомобильных парковок транспортных средств;

- иные виды работ.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и (или) трудовое, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 20 процентов. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Приложении №1 к Программе.

Стоимость работ носит ориентировочный характер и подлежит ежегодному уточнению (в том числе с применением дефляторов и индексов).

1. Благоустройство общественных территорий предусматривает:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт пешеходных тротуаров;

- освещение общественных территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение;

- иные виды работ.

При формировании списка территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2018-2024 гг.» (далее- Программа), необходимо руководствоваться правилом первоочередного включения пространств, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей, повышения привлекательности муниципального образования для гостей и развития предпринимательства.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский», нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории согласно Приложению №1 к Программе. Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается. Включение в Адресный перечень дворовых территорий осуществляется согласно, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2018-2024годы», в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных программой Приложение №2 к Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, формируется исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий предоставляется заинтересованными лицами вместе с заявкой (с приложением выписки из действующего каталога (сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет) с указанием производителя, стоимости и характеристики образца элемента благоустройства). Примерный перечень приведен в Приложении №3 к Программе.

Благоустройство общественных территорий выполняется с учетом Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2018-2024 годы» наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству. Благоустройство общественных территорий включает в себя:

- размещение списка общественных территорий на сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» с последующим голосованием жителей в целях определения наиболее востребованных к благоустройству территорий;

- подготовка перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Ориентировочный список общественных территорий, существующих на территории территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский», приведен в Приложении № 4 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., формируется по итогам общественного обсуждения.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, расположенных на территории территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский», а также осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициативными гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

**2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»**  **в сфере реализации Программы**

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы создания условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;

Основной целью Программы является повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории территориальных отделов «Кизнерский и «Липовский».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский».

2) повышение уровня благоустройства общественных территорий территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский».

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

**3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.**

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 апреля 2017 года № 691/пр.

В целях количественной оценки достижения целей и задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), ед./кв.м;

Показатель определяется количеством и площадью дворовых территорий, включенных в программу на 2018-2024 годы

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты;

Показатели 1,2 характеризуют работу органов местного самоуправления по вовлечению жителей в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и направлен на выявление истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству.

1. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (парки, скверы, и т.д.), ед., кв.м.

Показатель определяется количеством общественных территорий, включенных в программу на календарный год.

1. Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», ед., кв. м.

Показатель определяется площадью общественных территорий, включенных в программу на календарный год.

1. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, тыс. руб.;
2. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %.
3. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %.

Показатели 5, 6, 7 характеризуют активность жителей и организаций в вопросах благоустройства дворовых территорий, определяют уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий

Количество показателей (индикаторов) Программы формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Сведения о показателях (индикаторах) программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики**»** на 2018-2024 годы» представлены в Приложении №5 к Программе.

**4. Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в период 2018-2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

**5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации Программы.**

В рамках Программы осуществляется основные направления – по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

В рамках основных мероприятий реализации программы планируется выполнить следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский».

Включает в себя:

- оценку состояния дворовых территорий многоквартирных домов, по результатам которой составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

- составление Адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.;

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечня работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий и проездов к ним согласно утвержденного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и разработанной проектно-сметной документации в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2018-2024 годы».

Реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия проживания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

1. Благоустройство общественных территорий территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский» в соответствии с проектом благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта.

В ходе реализации мероприятия проводится:

- анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

- рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг. в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2018-2024 годы» наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий (в том числе, устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и т.п.);

1. Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В ходе реализации мероприятия проводится:

1. Содействие в определении перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству.

В ходе реализации мероприятия проводится:

- формирование Адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных объектов об их благоустройстве не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.

1. Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды

В ходе реализации мероприятия проводится:

- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- обсуждение гражданами общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству посредством проведения весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории муниципального образования.

1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализации по благоустройству общественных территорий.

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении №6 к Программе.

**М**униципальное образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износосновных конструктивных элементов(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а так же территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом территориальных отделов «Кизнерский» и «Липовский» при условии одобрения соответствующего решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленной данной комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» межведомственной комиссией в порядке, установленной данной комиссией;

- проводить мероприятия по подготовке и утверждении проектов межевания территории, в соответствии с которыми определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

- проводить работы по подготовке документов необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) (кадастровые работы);

- предоставлять в уполномоченный территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого (образуемых) земельного участка (земельных участков).

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках программы**

В рамках реализации программы муниципальные задания не выдаются.

**7. Ресурсное обеспечение программы**

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования и иных источников в соответствии с законодательством.

**Общий объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет: 1) МО «Кизнерское» 2987733,97 рублей, в том числе:**

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 2226376,71 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 526523,29 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерское» – 182483,97 руб.

-за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 52350,0 руб.

**2) МО «Липовское» 540 855,00 рублей, в том числе:**

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 417 231,0 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 97 869,0 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Липовское» – 25 755,0 руб.

**Общий объем финансирования мероприятий программы на 2019 год составляет: 1) МО «Кизнерское» 3028218,37 рублей, в том числе:**

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 2748798,6 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 85014,39 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерское» – 150479,38 руб.

-за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 43926,0 руб.

**2) МО «Липовское» 540 855,00 рублей, в том числе:**

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 417 231,0 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 97 869,0 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Липовское» – 25 755,0 руб.

**Общий объем финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет: 1) МО «Кизнерское» 2646418,0 рублей, в том числе:**

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 2036418,57руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 477678,43 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерское» – 132321,0 руб.

**2) МО «Липовское» 425925, 00 рублей, в том числе:**

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 328571,00 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 77072,00 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Липовское» – 20 282,0 руб.

**Общий объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составляет:**

1) **МО «Кизнерское»** 2646418,0 рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 2036418,57руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 477678,43 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерское» – 132321,0 руб.

**2) МО «Липовское»** 425925,00 рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 328571,00 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 77072,00 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Липовское» – 20282,00 руб.

-за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 27 042,75 руб.

**Общий объем финансирования мероприятий программы на 2022 год составляет: 1) МО «Кизнерское» 2759669,47 рублей, в том числе:**

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 2128887,88 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 499368,76 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 131412,83 руб.

**2) МО «Липовское»** 444068,00 рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 342567,00 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 80355,00 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 21146,0 руб.

**Общий объем финансирования мероприятий программы на 2023 год составляет:**

**1) Территориальный отдел «Кизнерский» 2759669,47 рублей, в том числе:**

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 2128887,88 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 499368,76 руб.

-за счет средств бюджета муниципальное образование «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» –131412,83 руб.

**2) Территориальный отдел «Липовский»** составляет 444068,75 рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 342567,00 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 80355,00 руб.

- за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 21146,00 руб.

**Общий объем финансирования мероприятий программы на 2024 год составляет:**

**1) Территориальный отдел «Кизнерский» 2759669,47 рублей, в том числе:**

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 2128887,88 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 499368,76 руб.

- за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 131412,83 руб.

**2) Территориальный отдел «Липовский» 444068,00 рублей, в том числе:**

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 342567,00 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 80355,00 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 21146,00 руб.

**Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018-2024 годы составляет:**

**1) Территориальный отдел «Кизнерский»**  19567796,75 рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 15414676,09 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 3065000,82 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ «Кизнерский район Удмуртской Республики» – 729018,18 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 262825,66 руб.

-за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 96276,0 руб.

**2) Территориальный отдел «Липовский»** 3 265 764,00 рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета Российской Федерации – 2 519 305,00 руб.

-за счет бюджета Удмуртской Республики – 590947,00 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Липовское» – 113220,00 руб.

-за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» – 42292,00 руб.

за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 27 042,75 руб.

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»представлено в Приложении №7 к Программе.

Необходимо отметить, что для финансирования мероприятий, в рамках программы:

- к средствам собственников помещений многоквартирных домов, привлекаемым для финансирования мероприятий, относятся средства собственников помещений многоквартирных домов с долевым участием не менее 20 процентовот общего объема работ.

Аккумулирование и расходование бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных на проведение работ по благоустройству, производится в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием.

- к внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках программы относятся средства организаций и лиц, способствующих на добровольной и безвозмездной основе развитию благоустройства общественных территорий.

**8. Анализ рисков и меры управления рисками**

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение целей и задач программы.

1. Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов, возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы. Для управления рисками:

- объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

- решением о бюджете территорий муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» устанавливаются ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

1. Организационно-управленческие риски.

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства территории: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей.

Меры по управлению рисками:

- выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;

- обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

-составление планов работ, контроль над их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий программы и достижение целевых показателей (индикаторов) программы.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;

- невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливается необходимостью корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации программы.

1. Социальные риски.

Низкая социальная активность населения, низкий уровень доходов населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. Меры по управлению рисками:

- широкое информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству;

- привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству;

- привлечение организаций, студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству.

**9. Конечные результаты реализации программы,**

**оценка планируемой эффективности её реализации.**

Программа направлена на повышение комфорта, безопасности и эстетики городской среды.

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения целевых показателей программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

- степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Ожидаемые результаты при выполнении мероприятий программы предполагается получить в социальной и экономической сферах:

**в социальной сфере:**

- улучшение уровня жизни населения путем повышения комфорта, безопасности и эстетики территории муниципального образования;

- вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**в экономической сфере:**

- прирост инвестиций в реализацию мероприятий в сфере благоустройства общественных пространств муниципального образования, повышение уровня привлекательности муниципального образования.

Для количественной оценки результатов реализации программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.