ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта

Ремонт автодороги по улице Гагарина в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики на 01.10.2022 г.

- Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: улица Гагарина в п. Кизнер Кизнерского района.

- Название инициативного проекта: Ремонт автодороги по улице Гагарина в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 30.07.2022 г. по 03.10.2022 г..

- Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации инициативного проекта: в соответствии с муниципальным контрактом № зз-29251-2022 от 09.08.2022 г., заключённым Управлением сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» с индивидуальным предпринимателем Максимова Дина Валерьевна, выполнены работы по  ремонту автодороги по улице Гагарина в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики.

В ходе исполнения контракта подрядчиком были выполнены работы по  устройству оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей протяженностью 511 м (ширина 5 м): серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, отсыпка смесями щебеночно-песчаными (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 20-40 мм

_________________________________________________________________________________________________

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

- индивидуальным предпринимателем Максимова Дина Валерьевна

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

- Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта - 0 человек.

- Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: не выполнялись.

- Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации инициативного проекта:  не выполнялись.

- Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Тыс. руб.

| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств бюджета УР, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланирован-ной стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 666,5 | 0,0 | 527,5 | 69,0 | 70,0 | 666,5 | 0,00 |

- Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:

- Информация о реализации проекта в СМИ отсутствует.

- Фотоматериалы: