**Информация в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Муркозь-Омгинское»**

1. Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Муркозь-Омгинское» утверждена постановлением администрации МО «Муркозь-Омгинское» от 04.07.2012. № 15 и размещена на сайте <http://www.mykizner.ru/city/poselen/krim_slud/soc_reklama.php>

Отчет о реализации муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Муркозь-Омгинское» на 2012-2015 годы с последующим развитием до 2020 года за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Источник финансирования | План 2019 г. | Факт 2019 г. | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | Администрация МО «Муркозь-Омгинское» | Не требуется финансирование |  |  | График обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений разработан  |
| 2. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Администрация МО «Муркозь-Омгинское» | Бюджет сельского поселения | 20,0 | 0,00 | Энергетические паспорта и мероприятий по энергосбережению не разработаны по причине отсутствия финансирования |
| 3 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация МО «Муркозь-Омгинское» | Не требуется финансирование |  |  | На 3 сходах жителей муниципального образования обсуждены вопросы по энергосбережению |
| 4 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация МО «Муркозь-Омгинское» | Не требуется финансирование |  |  | Ответственные за энергосбережение в учреждениях:Семеновых Н.А.Чайникова И.П. |
| 5 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: 2019 г. замена вышедших из строя ламп накаливания в количестве 8 шт. | Администрация МО «Муркозь-Омгинское» | бюджет поселения | 20,0 | 5,0 | Потребление электроэнергии на освещение уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 35 %.  |
| 6. | Ремонт зданий и сооружений.Исполнение требований энергоаудита. | Администрация МО «Муркозь-Омгинское» | Местный бюджет | 15,0 | 0,00 | Расходы на коммунальные услуги уменьшились. |
| 7. | Проведение инвентаризации по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества с целью в дальнейшем применении их в области энергосбережении.  | Администрация МО «Муркозь-Омгинское» | Не требуется |  |  |  Бесхозных объектов на территории МО «Муркозь-Омгинское» нет |

1. Объём использования энергетических ресурсов, энергосбережении и повышении энергетической эффективности, обобщённые относительно отраслей экономики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищных фондов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эл-энергия, тыс.кВт/ч | Тепло, Гкал | Дрова, м3 |
| Школа | 25,8 |  | 461,9 |
| Ул.Освещение | 2,1 |  |  |
| Водоснабжение | 9,2 |  |  |
| Пожарный пост |  |  | 15,0 |
| Итого | 37,1 |  | 514,0 |

3.Оснащённость приборами учёта используемых энергетических ресурсов, обобщённые относительно муниципального, частного жилищных фондов, организаций с участием муниципального образования «Муркозь-Омгинское».

 Все объекты потребления электроэнергии в МО «Муркозь-Омгинское» снабжены приборами учёта.

4. Заключение энергосервисных договоров (контрактов), в том числе энергосервисных договоров (контрактов), заключённых для обеспечения муниципальных нужд и объём планируемой экономии (в том числе стоимостном выражении) энергетических ресурсов при реализации энергосервисных договоров (контрактов).

 Энергосервисные договора в МО «Муркозь-Омгинское» в 2019 году не заключались.

5. Продукция, технологические процессы, связанные с использованием энергетических ресурсов и имеющих высокую энергетическую эффективность, наиболее результативных мероприятиях по энергосбережению, перспективные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

 Основным результативным мероприятием в МО «Муркозь-Омгинское» по энергосбережению, является замена энергоёмких ламп ДРЛ уличного освещения, на более экономичные светодиодные лампы. Лампы уличного освещения МО заменены на 100%.

Сведения по уличному освещению в МО «Муркозь-Омгинское»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеМО | Населённый пункт | Улица | Количество существующих приборов освещения, шт. | Способ выполненияработ по техническомуобслуживаниюулич. освещения(хозспособ,подряд) |
| Всего | Диоды | ДРЛ | ДНаТ | Люминисцентные |
|  |  |  |  |
| «Муркозь-Омгинское» | д. Муркозь-Омга | ул. Новая | 3 | 3 | - | - | - | подряд |
| ул. Верхняя | 5 | 5 | - | - | - |
| ул. Нижняя | 12 | 12 | - | - | - |
| д. Новый Бурнак | ул. Тельмана | 6 | 6 | - | - | - |
| ул. Школьная | 3 | 3 | - | - | - |
| д. Старая Омга | ул. Полевая | 4 | 4 | - | - | - |
| ул. Заречная | 4 | 4 | - | - | - |
| итого | 37 | 37 | - | - | - |  |

6.Объём предоставления государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

 В 2019 году объем государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальному образованию «Муркозь-Омгинское» не предоставлялся.

7. Нарушения законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

 Фактов нарушений законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муркозь-Омгинское» за 2019 год не зарегистрировано.

8. Муниципальные правовые акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

 Постановление Администрации МО «Муркозь-Омгинское» от 04 июля 2012 года № 15 «Об утверждении целевой муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Муркозь-Омгинское» на 2012-2015 годы с последующим развитием до 2020 года.